Pregled sklopljenih ugovora bagatelne nabave u 2015. godini

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Predmet ugovora | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora s PDV-om | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora s PDV-om |
| 1. | BN 01/15 | Sanacija zgrade škole u Rakovcu | Bagatelna nabava | 10.03.2015. | 61.817,56 kn | 20 dana | Proizvodno metalski obrt Čolig, Vl. Branko Čolig,Mlaka 12, 10347 Rakovec | 26.03.2015. | 59.250,06 kn |
| 2. | BN 02/15 | Izvođenje zemljanih radova na prometnici „C“ u Poduzetničkoj zoni Mlaka | Bagatelna nabava | 24.04.2015. | 170.956,00 kn | 60 dana | Autoprijevoznički obrt i zemljani radovi JENDRIŠ,Vl. Darko Jendriš, Brezani 1B, 10347 Rakovec | 29.05.2015. | 151.068,50 kn |
| 3. | BN 03/15 | Izrada Strateškog razvojnog programa Općine Rakovec | Bagatelna nabava | 27.11.2015. | 37.500,00 kn | 12 mj | Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije d.o.o.,Ul. grada Vukovara | 30.11.2015. | 37.500,00 kn |
| 4. | BN 04/15 | Adaptacija Društvenog doma Rakovec i Baničevec | Bagatelna nabava | 04.09.2015. | 304.596,08 kn | 60 dana | HOSNI GRADNJA, obrt za građevinarstvo,vl. Tihomir Hosni,Haganj 10,10342 Dubrava | 13.11.2015. | 303.169,06 kn |
| 5. | BN 05/15 | Sanacija fasada i žbuke društvenih domova u Općini Rakovec | Bagatelna nabava | 08.09.2015. | 180.721,25 kn | 60 dana | Građevinski obrt JUMA, vl. Marijan Jurić,Celine 87, 10340 Vrbovec | 11.12.2015. | 180.721,25 kn |
| 6. | BN 06/15 | Sanacija nerazvrstanih cesta | Bagatelna nabava | 04.09.2015. | 203.912,50 kn | 60 dana | Autoprijevoznički obrt i zemljani radovi JENDRIŠ,Vl. Darko Jendriš, Brezani 1B, 10347 Rakovec | 16.11.2015. | 180.000,00 kn |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |