NACRT PRIJEDLOGA

Na temelju čl. 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18, 32/20) i čl. 18. Statuta Općine Rakovec (Glasnik Zagrebačke županije br. 7/20), Općinsko Vijeće Općine Rakovec na svojoj __. sjednici održanoj __. __________. godine donosi:

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE OPĆINE RAKOVEC ZA 2022. GODINI

Članak 1

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2022. godini na području Općine Rakovec i to:

|  | Izvori financiranja | Iznos | Opis potreba | Planirano |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Održavanje javne rasvjete | 55.000,00 |
| 1.1.1 | Prihodi od poreza | 55.000,00 | - održavanje javne rasvjete - potrošnja električne energije | 5.000,00 50.000,00 |
|  |  |  | Održavanje javnih površina | 196.000,00 |
| 4.3.1 | Komunalna naknada | 196.000,00 | Održavanje javnih površina, košnja, malčiranje, čišćenje i uređivanje: - košnja trave javnih prostora u Rakovcu – 3.000 m2, 2 x mjesečno u toku svibnja, lipnja, srpnja, kolovoza, rujana i listopada, - čišćenje javnih površina u Rakovcu (parkiralište, pješačka staze, okoliš općinske zgrade) – 6.000 m2, 2 x mjesečno, - šišanje živica u parku i kraj škole u Rakovcu -95 m2, 2 x mjesečno u toku svibnja, lipnja, srpnja, kolovoza, rujana i listopada, - košnja javnih zelenih površina u poduzetničkoj zoni Mlaka – 20680 m2, 2 x godišnje, -košnja i čišćenje okoliša groblja u Rakovcu, 1000 m2, 2 x godišnje Prigodno ukrašavanje javnih površina Deratizacija i dezinsekcija Zbrinjavanje pasa lutalica Veterinarsko higijeničarske usluge | 100.000,00 18.000,00 60.000,00 16.000,00 2.000,00 |
|  |  |  | Održavanje nerazvrstanih cesta | 320.000,00 |
| 1.1.1 5.5.1 | Prihodi od poreza Županijski proračun | 50.000,00 200.000,00 | Sanacija asfalta, odvodnja, trasiranje kamenom na nerazvrstanim cestama: - Rakovec 1.000 m - Brezani - Goli Vrh 300 m - Dropčevec 300 m - Hudovo 300 m - Kolenica 200 m - Dvorišće 500 m - Šambar 100 m - Goljak 100 m Košnja bankina i malčiranje na cestama: Baničevec,Šambar,Lipnica, Brezani, Dropčevec, Dvorišće | 200.000,00 50.000,00 |
| 1.1.1 3.2.1 4.3.3 4.3.4 | Prihodi od poreza Prihodi od prodaje polj.zemlj. u vl. RH Prihod od zakupa polj. zemlj. u vl.RH Vodni doprinos | 22.000.,00 17.000,00 1.000,00 10.000,00 | Materijal za nerazvrstane ceste – u funkciji poljoprivredne proizvodnje 340 m³ | 50.000,00 |
| 1.1.1 | Prihodi od poreza | 20.000,00 | Zimska služba – čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama 16.410,00 m | 20.000,00 |
|  |  |  | Održavanje autobusnih stajališta | 20.000,00 |
| 1.1.1 | Prihodi od poreza | 20.000,00 | - usluga održavanja autobusnih stajališta | 20.000,00 |
|  |  |  | UKUPNO | 591.000,00 |

Članak 2.

Ovaj Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Rakovec za 2022. godinu stupa na snagu osmog dana nakon objave u Glasniku Zagrebačke županije.

KLASA:

URBROJ:

Rakovec,

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVEC

OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK:

Ivan Zadravec