NACRT PRIJEDLOGA

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 18. Statuta Općine Rakovec (Glasnik Zagrebačke županije br. 7/20 i 9/21), Općinsko Vijeće Općine Rakovec na svojoj __. sjednici održanoj __. ____ 2022. godine donosi:

PROGRAM

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

OPĆINE RAKOVEC ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom određuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Rakovec s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima i iskazom financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja i to:

|  | Izvori financiranja | Iznos | Opis potreba | Planirano |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Održavanje javne rasvjete | 7.265,00 EUR |
| 1.1.1 | Prihodi od poreza | 7.265,00 | - održavanje javne rasvjete - potrošnja električne energije | 665,00 6.600,00 |
|  |  |  | Održavanje javnih površina | 26.710,00 EUR |
| 4.3.1 | Komunalna naknada | 26.710,00 | Održavanje javnih površina, košnja, malčiranje, čišćenje i uređivanje: - košnja trave javnih prostora u Rakovcu – 3.000 m2, 2 x mjesečno u toku svibnja, lipnja, srpnja, kolovoza, rujana i listopada, - čišćenje javnih površina u Rakovcu (parkiralište, pješačka staze, okoliš općinske zgrade) – 6.000 m2, 2 x mjesečno, - šišanje živica u parku i kraj škole u Rakovcu -95 m2, 2 x mjesečno u toku svibnja, lipnja, srpnja, kolovoza, rujana i listopada, - košnja javnih zelenih površina u poduzetničkoj zoni Mlaka – 20680 m2, 2 x godišnje, -košnja i čišćenje okoliša groblja u Rakovcu, 1000 m2, 2 x godišnje - održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda – 70 slivnika Prigodno ukrašavanje javnih površina Deratizacija Dezinsekcija Zbrinjavanje pasa lutalica Veterinarsko higijeničarske usluge | 13.265,00 2.400,00 4.000,00 4.650,00 2.125,00 270,00 |
|  |  |  | Održavanje nerazvrstanih cesta | 42.940,00 EUR |
| 1.1.1 5.5.1 | Prihodi od poreza Županijski proračun | 6.650,00 26.550,00 | Sanacija asfalta, odvodnja, trasiranje kamenom na nerazvrstanim cestama: - Rakovec 1.000 m - Brezani - Goli Vrh 300 m - Dropčevec 300 m - Hudovo 300 m - Kolenica 200 m - Dvorišće 500 m -Šambar 100 m - Goljak 100 m Košnja bankina i malčiranje na cestama: Baničevec,Šambar,Lipnica, Brezani, Dropčevec, Dvorišće | 26.600,00 6.600,00 |
| 1.1.1 3.2.1 4.3.3 4.3.4 | Prihodi od poreza Prihodi od prodaje polj.zemlj. u vl. RH Prihod od zakupa polj. zemlj. u vl.RH Vodni doprinos | 4.320,00 1.130,00 130,00 1.500,00 | Materijal za nerazvrstane ceste – u funkciji poljoprivredne proizvodnje 340 m³ | 7.080,00 |
| 1.1.1 | Prihodi od poreza | 2.660,00 | Zimska služba – čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama 16.410,00 m | 2.660,00 |
|  |  |  | Održavanje autobusnih stajališta | 2.650,00 EUR |
| 1.1.1 | Prihodi od poreza | 2.650,00 | - usluga održavanja autobusnih stajališta | 2.650,00 |
|  |  |  | UKUPNO | 79.565,00 EUR |

Članak 2.

Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Rakovec za 2023. godinu stupa na snagu osmog dana nakon objave u Glasniku Zagrebačke županije.

KLASA:

URBROJ:

Rakovec, __. ______ 2022.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVEC

OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK:

Ivan Zadravec